武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工6班** **学号：** 2022302111001 **姓名： 王福森**

**项目名称：优品购 商品数据分析 小组成员：王福森 程文彬 姜雅乐**

**时间阶段：**第 2 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成数据库的搭建

2、完成后端的搭建，正确处理数据

3、完成主要功能——商品查询，并进行比价，给出最低价

4、

......

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 数据库搭建完成

2、 后端框架初步搭建，完成用户登录注册的处理

3、 主要功能陷入困境，由于云数据库的使用不当，导致数据无法正常传输，数据无法正常显示，解决两天未成功

4、

......

1. **下周的计划和项目任务**

1、更改数据获取方式，不再采用云数据库直连，换一种数据传输方式

2、完成各种功能的实现，并进行测试

3、将服务器部署到云端

4、

......

1. **存在的主要问题或特殊情况**

**对Android连接云数据库并且使用的方式不了解，导致数据一直无法正常绑定到视图上，并且尝试的方向错误，浪费大批时间；**

**小组成员离开，工作量加大，原本的任务完成度不好，分摊到了我们身上，项目进度不理想。**